## Slide 1: Scrum Rollen & Aufgaben in Meetings
Notes: Julian

## Slide 2: Agenda
1. Scrum Rollen
- Aufgaben & Verantwortlichkeit
- Fokus
- Fähigkeiten
- Zusammenspiel im agilen Team
2. Meeting
- Wer muss teilnehmen?
- Wer führt das Meeting?
- Ziel vom Meeting
3. Eigenes Projekt
- Unser Vorgehen
Notes: Julian

## Slide 3
Welche Scrum Rollen kennt Ihr?
Notes: Julian

## Slide 4: Scrum Rollen
Kunde
Notes: Daniel

## Slide 5: Kunde
Keine Scrum Rolle im engeren Sinne
Dennoch wichtig:
  setzt das Produkt ein
  für die Produktentwicklung bezahlt
Kennt die konkreten Anforderungen
Notes: Daniel

## Slide 6: Scrum Master
Fokus
Der Scrum Master ist fokussiert auf die Teamleistung und die Einhaltung von Scrum-Werten und -Techniken. Er fungiert als Servant Leader, damit das Team gemeinsam das Projektziel erreicht.
Notes: Julian

## Slide 7: Scrum Master
Aufgaben & Verantwortlichkeit
Trainer und Mentor des Teams
Erleichtert die Teambildung und führt das Team zusammen
Erkennt Konflikte und Hindernisse und beseitigt diese
Hilft dem Team, sich selbst zu organisieren und Besprechungen produktiv zu gestalten
Sorgt für ein gutes Arbeitsumfeld und schützt vor externen Störungen
Zusätzliche Schulung erforderlich?  Scrum Master kümmert sich darum
Notes: Julian

## Slide 8: Scrum Master
Fähigkeiten eines Scrum Masters
Ein Scrum Master muss einige Fähigkeiten beherrschen, um ein guter Scrum Master im Team zu sein.
Verständnis für Scrum und seine Prozesse/Methoden
Führungsqualität
Kommunikationsfähigkeit
Gewisse Motivation/Lust an das Team übertragen
Konflikte erkennen und zu lösen
Notes: Julian

## Slide 9: Product Owner
Fokus
Der Product Owner ist fokussiert auf das Produkt. Er repräsentiert das Produkt und hat ein breites Verständnis. Ebenfalls liegt der Fokus auf der Verwaltung und Priorisierung des Product Backlogs.
Notes: Fabian

## Slide 10: Product Owner
Aufgaben & Verantwortlichkeit
Verantwortlich für den Erfolg des gesamten Entwicklungsvorhabens eines Produkts
Verwaltet & priorisiert das Product Backlog
Definiert die Anforderungen (User-Stories)
Richtet die Arbeit des Teams nach den Schwerpunkten und Prioritäten aus
Schnittstelle zwischen Kunde und Team
Gibt Kundenfeedback an das Team weiter
Kontrolle des Budgets
Akzeptiert das Arbeitsergebnis oder lehnt dies ab
Notes: Fabian

## Slide 11: Product Owner
Fähigkeiten eines Product Owners
Know-How über den Anwendungsbereich und die Kundenbedürfnisse
Muss „Nein“ sagen können (z. B. bei Anforderungen)
Kommunikationsfähigkeit: Kunden, Stakeholder und das Team
Team in die Richtung der Vision leiten
Notes: Fabian

## Slide 12: Developer Team
Fokus
Das Developer Team ist fokussiert auf die Implementierung und die Erfüllung der Anforderungen des Product Backlogs.
Notes: Damien

## Slide 13: Developer Team
Aufgaben & Verantwortlichkeit
Realisierung des Produkts (Funktionen) verantwortlich
  Implementierung, Design und Test des Produktes
Der Product Owner priorisiert die Funktionen - das Developer Team entscheidet aber wie viele Sprints benötigt werden zur Erfüllung der Funktion
Verantwortung für den Sprint und das Ergebnis
Definiert Arbeitspakete und ordnet diese zu
Pflegt das Sprint Backlog
Notes: Damien

## Slide 14: Developer Team
Fähigkeiten eines Developer Teams
Kann den Aufwand abschätzen
Selbstorganisation
Know-How für die Implementierung bzw. können sich das Wissen aneignen
Kommunikation und Zusammenarbeit im Team ist möglich und notwendig
Notes: Damien

## Slide 15: Zusammenspiel im Team
häufige Kommunikation
gegenseitige Unterstützung
gegenseitiger Respekt
Gemeinsame Ausrichtung auf die Projektvision
Selbstorganisation
Notes: Damien

## Slide 16: Meeting
Jeden Tag ein Daily Stand Up Meeting
Zur gleichen Zeit, am gleichem Ort und max. 15 Minuten
Das Meeting wird vom Scrum Master moderiert
Der Scrum Master achtet auf die Zeit
Notes: Daniel

## Slide 17: Meeting
Teilnahme des kompletten Scrum-Teams
Weitere Teilnehmer dürfen am Meeting teilnehmen
Andere Teilnehmer dürfen erst nach dem Meeting Kommentare abgeben
Besprechungspunkte
„Was habe ich seit gestern gemacht?“
„Was habe ich für heute geplant?“
„Was steht mir im Weg?“
Notes: Daniel

## Slide 18: Meeting
Ziele der Meetings:
Aktivitäten synchronisieren und über das Erreichte nachdenken
Prüfung, ob das Team auf dem richtigen Weg ist
Braucht ein Entwickler Unterstützung? Wer kann helfen?
Wissensstand des Teams verbessern
Notes: Daniel

## Slide 19: Meeting
Weitere Arten von Scrum Meetings:
Sprint Planning
Sprint Review
Sprint Retrospektive
Notes: Daniel

## Slide 20: Meeting
Sprint Planning
Teilnehmer: komplettes Scrum-Team
Es können weitere Teilnehmer wie der Stakeholder teilnehmen
  Sind passiv am Meeting beteiligt
Der Product-Owner führt das Meeting an
Ziel: Planung vom Sprint-Ziele; angestrebte Produktinkrement und Sprint Backlog
Notes: Daniel

## Slide 21: Meeting
Sprint Review
Teilnehmer: komplettes Scrum-Team sowie wichtige Stakeholder
Der Scrum Master führt das Meeting an
Ziel: Ergebnisse vom abgelaufenen Sprint vorstellen
  Feedback Stakeholder
  Ablehnung oder Zustimmung des Arbeitsergebnis vom Product Owner
Notes: Daniel

## Slide 22: Meeting
Sprint Retrospektive
Nur das komplette Scrum-Team nimmt an dem Meeting teil
Der Scrum Master organisiert und leitet das Meeting als gleichberechtigter Teilnehmer an
Ziel: Rückblick auf den Verlauf des vorherigen Sprints
  Mitarbeit
  Verhältnis zwischen den Teammitgliedern  Verbesserung Teamarbeit
  Prozess
Notes: Daniel

## Slide 23: Unser Vorgehen
Scrum Rollen nicht zu 100 % eingehalten
Wechsel der Rollen im Team
Wöchentliche Meetings über Discord
Notes: Fabian

## Slide 24: Unser Vorgehen
Besprechungspunkte:
Feedback der erledigten Aufgaben
Neue Aufgaben verteilen
Probleme austauschen und Lösungsansätze finden
Notes: Fabian

## Slide 25: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Notes: Fabian